CR du CS du 18 juin 2026

Présents : AB, FC, FCH, BR, PT ; LB excusé. La séance se déroule chez BR de 18h30 à 20h.

Accueil de Frédéric CHAIBAN (lui fournir clé des locaux techniques et clé de la loge ; encoder son badge).

Election de B. RÉAUTÉ comme présidente. Prochaine séance :  jeudi 17 septembre 2026 à 18h30 chez BR.

Les points surlignés en bleu sont ceux spécifiquement abordés en CS.

| Référence | Description | Suite |
| --- | --- | --- |
| 260618 RELATIONS AVEC LE SYNDIC | Problème de suivi des OS : on ne sait pas si l’entreprise est venue, à quelle date, et quel a été le résultat de l’intervention. Il faut souvent réclamer les informations et/ou relancer. | L&D : mettre les gardiens en copie des OS. Informer le CS du suivi en envoyant les rapports des entreprises suite à leur passage. |
| 221128-03 RAVALEMENT Cabinet VJL | VJL a présenté la situation, compliquée par la présence d’amiante dans les enduits de façades, à l’AG 26. | L&D : où en est VJL ? Prévoir un RDV en septembre 26 : VJL + CS + syndic pour présenter le cahier des charges et un rétro-planning. Validation des scenarii et sélection des entreprises. Prévoir un retour chiffré des entreprises pour FIN OCTOBRE. |
| 221128-01 ASCENSEURS Entreprise OTIS Entreprise ANG | 1. Entretien OTIS : vérifier qu’ils assurent les levées de réserves restantes lors de chaque visite de maintenance toutes les 6 semaines. | 1. L&D : imposer une pénalité pour contrat non rempli si OTIS ne fait pas les corrections. |
|  | 2. Rénovation votée, ascensoriste ANG choisi : il faut attendre que les fonds soient rentrés (1er octobre, 1er janvier) | 2.L&D : avertir l’ascensoriste ANG pour qu’ils prennent le chantier en FÉVRIER 27. Demander un planning. Demander une réduction puisqu’il a obtenu la totalité des ascenseurs et la réfection des sols endommagés en bonus. 2.CS : prévoir une LdM pour informer du planning d’immobilisation des ascenseurs et tenter d’instaurer une entraide entre résidents. |
| 220907-04 VIDÉO / ALARMES Entreprise DALENA | Problème de transmission des informations alarmes sur les téléphones du CS. | L&D : demander à PRS la nature et le détail des alertes envoyées à DALENA. L&D > voir à relancer un rendez-vous tripartite (PRS, DALENA, CS). |
| 260618 PARKING extérieur MOULIN | Voitures salies par les sécrétions d’un arbre. | L&D : installation d’un karpor éliminée. Demander l’élagage de l’arbre responsable. |
| 230329-01 PORTAILS et SORTIE de la Résidence Entreprise SERFA | 1.Le portail Voitures dysfonctionne souvent : le technicien préconise de changer la carte-mère. Nouvelle proposition : empierrer l’endroit où passent les câbles (sortie haute du portail Voitures) pour éviter les problèmes liés aux variations météorologiques. | 1. La carte-mère nettoyée par le gardien fonctionne. Réfléchir à l’empierrage. |
|  | 2. Sécurisation « Sortie Voitures Résidence vs Chemin de halage Cyclistes » : rencontre le 11/06/26 avec la Mairie (MM. Bourdajaud, Bouvier, Barruel). | Mairie : un plot fixe va être ajouté au ralentisseur. CS et L&D : acheter un miroir (SIGNALS.fr) dont le modèle aura été validé par les services techniques et le faire poser en présence des ST sur le poteau existant. |
|  | 3.Rampe piétons : elle a de nouveau été heurtée par un camion qui venait pour le collège. Barre chez le gardien. | 3. L&D : Faire réparer si le gardien n’y arrive pas. Si on identifie le camion, pourra-t-on se retourner contre le propriétaire ? |
| 230616 GARDIENS | 1.Nouveaux horaires de ramassage des ordures au 1er juillet : à 18h. 2. Le gardien a un problème d’élimination des déchets verts : les éboueurs ne peuvent pas les prendre. 3.Tâches à prévoir. | 1. L&D : adapter des horaires du gardien ? Finir à 19.15 ou 30 et récupérer 15 ou 30 minutes autrement ? 2.Demander à une entreprise de passer prendre les déchets verts et les porter en déchetterie. 3. Visite de la résidence le 21 juin 26 pour déterminer une nouvelle liste de tâches > CR ci-joint. |
| 220907-12 / 250605 INCIVILITÉS | 1.Problème récurrent des voitures qui stationnent sur l’accès Pompiers. 2. Saleté des parties communes au 3. 3. Jeux d’enfants dangereux dans la cour et la descente du parking. | - CS : acheter des auto-collants « stationne-ment interdit » à coller après 1er avertisse-ment. Aviser par une affiche dans les halls qu’on posera ces autocollants aux contrevenants. - CS et Gardien : vérifier qui salit car les locataires du 3.3 semblent plus respectueux que les précédents propriétaires (témoignage des voisins). - CS / BR : « muscler » le livret d’accueil en insistant sur la conduite à tenir. Afficher dans les halls : « La cour et les communs ne sont pas une aire de jeux. » ? |
| 220907-03 POMPES DE RELEVAGE Entreprise PRS | Pas de problème des pompes ces derniers temps. Le technicien PRS avait fait une nouvelle proposition de tuyau communiquant entre les 2 fosses pour permettre de retenir les lingettes sans obstruer. Voir problème des « Alarmes Pompes » supra. | L&D : Étudier cette proposition ? |
| 240118-01 CANALISATIONS DU 3 Entreprise CIG | Problème récurrent du reflux des eaux usées dans l’appartement du 3 - RdC. | Le morceau de canalisation dans le parking a été changé et un curage général a eu lieu en avril 26. |
| 240402 APPARTEMENT ET CAVE M. BELLAICHE | 1.Fuite dans la cave : la fuite (goutte à goutte) viendrait de l’appartement PUYAL. M. BELLAICHE n’en parle plus. 2. Fuite dans leur SdB : selon la visite METIN, la fuite ne proviendrait pas du toit. Vérifier les appartements HING et MICHENOT. | 1. L&D : sait-on si les PUYAL ont fait les travaux nécessaires ? 2. L&D : Les tests des tuyaux sous pression ont-ils eu lieu dans ces 2 appartements ? Communiquer sur l’état des vérifications. |
| 2506 PORTE DU HALL 5 Entreprise AB Light | La porte du Hall 5 semble fermer correctement. | L&D : problème résolu ? |
| 221128-06 LOCAUX ex-CEG (bâtiments 9 et 11) | Reconversion de ces locaux en une bibliothèque d’immeuble. Peinture, installation des bibliothèques, changement de barillet pour qu’il soit utilisable avec une clé des communs. | Tout est réalisé sans frais. L’ « inauguration » a eu lieu en mai 26. |